## Slide 1: “ADMINISTRACION DE CONFIGURACION DE PAGINA WEB ‘’
JOSE ROSALES ACESVEDO
CRISTIAN TALAVERA MARTINEZ
BRENDA GOMEZ SALAS
CESAR CISNEROS MARTINEZ
GABRIELA QUINTANAR CHAVEZ
ALMA YADIRA ESPARZA MONTELONGO

## Slide 2: ADMINISTRACION DE CONFIGURACION DE PAGINA WEB
1. Introducción
2. Administración
3. Actividades de SCM
4. Herramientas, Técnicas y Metodología
5. Control de proveedores
6. Registro de conservación y colección

## Slide 3: 1.- INTRODUCCION
PROPÓSITO
Nuestro proyecto tiene como propósito implementar un sistema en el cual se lleve un registro de alumnos.
Para tener un registro de sus datos personales así como de su información académica

## Slide 4: 2.- ADMINISTRACION:
Alma Yadira Esparza Montelongo : calidad
Brenda Gómez salas: planeación
Cristian Talavera Martínez: soporte
Cesar Cisneros Martínez: requerimientos
José Rosales Acevedo: líder del equipo
Gabriela Quintar Chaves: desarrollo

## Slide 5
Líder del Proyecto
Gerente de Calidad
Gerente de planeación
Gerente de soporte
Gerente de Desarrollo
Gerente de Requerimientos
Es el responsable que el sistema tenga una excelente calidad hasta que el proyecto sea terminado
Es el responsable de planear el rol de actividades que se van a planear.
Es el encargado de que el equipo cuente con el software necesario para el desarrollo del sistema, además se especializa en el funcionamiento del repositorio
Analiza los objetos, alcances y normas con el fin de establecer el diseño del sistema.
Es el que identificara y lleva acabo las mejoras y las oportunidades. Además de ver que es lo que necesita el equipo para el desarrollo del sistema
Se encargara de administración de la pagina y el control de la misma
ORGANIZACIÓN:

## Slide 6: Políticas, Seguimiento y Procedimientos.
Políticas. Plan de Políticas
La política se define como las directrices u objetivos generales que tienen una institución o empresas concernientes ala calidad, las cuales son emitidas por la dirección.
Revisar los términos y condiciones de cada licencia para garantizar su uso apropiado.
Mantener los términos y las condiciones en una ubicación fácilmente accesible para todos los empleados.
Establecer el proceso para autorizar la instalación de software (esto es, asignar a una persona para instalar el software o registrar las instalaciones de software).
Monitorear todas las actividades de Internet y de descargas.

## Slide 7
Seguimiento. Plan de Seguimiento
La finalidad del seguimiento es informar sobre el estado en que se encuentra la ejecución y determinar en qué medida se están cumpliendo las actividades previstas y, en consecuencia, en qué medida se están alcanzando los resultados y objetivos previstos. Es, por tanto, una herramienta de información y control que ayuda a:
• Conocer la evolución de la ejecución e identificar las causas de posibles desviaciones.
• Poder proponer medidas correctoras de las desviaciones detectadas o alternativas para superar cualquier dificultad.

## Slide 8
Procedimientos. Plan de Procedimientos
Los controles de procesamiento se refieren al ciclo que sigue la información desde la entrada hasta la salida de la información, lo que conlleva al establecimiento de una serie de seguridades para:
Asegurar que todos los datos sean procesados
Garantizar la exactitud de los datos procesados
Garantizar que se grabe un archivo para uso de la gerencia y con fines de auditoria
Asegurar que los resultados sean entregados a los usuarios en forma oportuna y en las mejores condiciones.

## Slide 9: procedimientos
Nosotros utilizamos GitHub como un repositorio para tener control de versiones de nuestro proyecto
GitHub

## Slide 10: Diagrama de carpetas

## Slide 11: Estándar de nombre
Se establecieron reglas para que cada documento tenga un mismo estándar de nombres
El estándar es el siguiente
Tipo del archivo_Nombre del archivo_versión.extencion
Diagrama_Entidad Relacion_v1.0.jpg

## Slide 12: Procedimientos de cambio
1.- Proponer El Cambio
2.- Presentar Cambio
3.- Se Aprueba/Rechaza
4.- Se Implementa
5.- Revisiones

## Slide 13: FALLAS
1.- Detectar Fallas
2.- Detectar La Causa De La Falla
3.- Proponer Solución
4.- Se Aprueba/Rechaza La Solución
5.- Implementación
6.- Revisión

## Slide 14: Actividades del SCM

## Slide 15: A) Identificación de la configuración
Aquí se identifica las líneas base del sistema
0.1-0.5 ->representa archivos que están en procedimiento a un no tiene el consentimiento del cliente
1.0 -> representa un producto que esta dentro de los estándares que el cliente requiere

## Slide 16: B) Control de configuración
se desarrollaron unas platillas de configuración para llevar un control de cambios (versiones) y para tener un reporte de fallas.
Platilla control de cambios
Plantilla reporte de fallas

## Slide 17: C) Informe del estado de configuración
Representa un informe de los cambios y errores que se presentan en el producto
El llenado de dicho informe debe contener
Nombre del proyecto
Nombre del administrador del proyecto
Fecha de realización
Comentarios (¿Qué sucedió?)
Nombre de quien realizo el informe

## Slide 18: 4. Herramientas, Técnicas y Metodología.
En nuestro proyecto utilizamos el repositorio GITHUB como propósito de almacenar la documentación que se a ido generando en base al sistemas de la Academia de Sistemas.
La metodología y las técnicas que se utilizaran serán el trabajo en equipo, cada integrante cuenta con un nombre de usuario con el que accede al repositorio, aportando información al sistema, además de que cada integrante puede subir archivos y todos los demás integrantes lo pueden consultar y editar los archivos existentes.

## Slide 19: 5. Control de proveedores.
1. Los métodos para controlar el repositorio se definen en que cada integrante se le asigna una hora especifica para trabajar en el GITHUB para que no haya problemas en la hora de guardar cambios en la documentación.
2. También usaremos las siguientes reglas en cuanto a la asignación de nombres a cada archivos, además de que cada integrante debe guardar el archivo en la carpeta que ya se asigno.

## Slide 20: 6. Registro de conservación y colección.
Los tipos de proyecto a ser utilizados serán:
Plantillas de configuración-(Solicitudes a Gerente de Soporte)
Documentación-(Diagramas y Otros)
Procedimientos de control-(Tutoriales)
Proyecto Sistemas-(Pagina Base y estilos de base de datos)
El único que cuenta con los privilegios de decidir que archivo puede ser borrado, reunirlo y respaldarlo seria el Gerente de Soporte, ya que el es el encargado de administrar el repositorio.